2018.11月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品的范围

* 11.25前核心团队沟通三次，确定开发模式和分工
* 11.31前确定产品的定位

2018.12月：进入到开发阶段

* 12.3前完成第一版本的原型图
* 12.5前完成数据库的搭建和合并
* 12.20前完成客户端和服务器端的开发
* 12.25前对产品的细节进行完善
* 12.30前产品进入测试调试阶段