项目章程

* **项目名称**

Share Mate APP

* **项目经理**

牛薇薇

* **项目背景**

随着网络时代的不断发展，很多人喜欢把自己的精彩瞬间晒到网络上，与更多的人分享。Share Mate提供了平台，用户可以将自己喜欢的文章、图片、视频、一些自己觉得很好用的东西写成笔记发布，其他人都可以浏览，进行评论、收藏、转发等，如果遇到知己，也可以互相关注，发送私信。不仅如此，用户也可以进行购物，购买自己喜欢的东西。

* **项目目标**

为用户分享生活的社区交流平台，为用户发现自己感兴趣的生活内容或者上传分享自己的心得以及完成线上购物提供基础平台。

* **项目范围**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **需求** | **功能** | **性能** |
| 1 | 分享视频，图片，文字 | 上传并显示用户的分享内容 | 实时性 |
| 2 | 评论看到的分享内容，关注，收藏 | 在评论区提交并显示用户的评论内容，处理用户的关注和收藏信息 | 实时性 |
| 3 | 购买商城的商品 | 处理用户的订单信息 | 实时性，可靠性 |
| 4 | 用户消息或私信内容 | 显示用户收到的消息或私信 | 实时性 |

* **进度**

2018.11月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品的范围

* 11.25前核心团队沟通三次，确定开发模式和分工
* 11.31前确定产品的定位

2018.12月：进入到开发阶段

* 12.3前完成第一版本的原型图
* 12.5前完成数据库的搭建和合并
* 12.20前完成客户端和服务器端的开发
* 12.25前对产品的细节进行完善
* 12.30前产品进入测试调试阶段
* **交付成果**
* 完全实现需求的可运行程序及源代码
* 主要技术文档：需求说明，产品说明，设计文档
* 主要项目管理文档：问题描述，产品愿景和商业机会，用户分析，技术分析，资源需求估计，风险分析，产品构思，核心团队说明，进度计划，人员登记
* **签字**