项目章程

* **项目名称**

心阅

* **项目经理**

白凯发

* **项目背景**
* 随着现在网络信息化时代的到来，电子书越来越普及，越来越少的人选择在学习工作之余捧起一本厚重的书籍来进行阅读，而是选择在手机或身边便利的多媒体设备上阅读电子书；
* 小说是电子书的众多类型中必不可少的一部分，越来越多的人愿意在手机上阅读电子书，甚至是可以自己创作；
* 从某种程度上来说，同一本书，在网络资源允许的情况下，通过电子书的途径来阅读整本书的花销是小于正版实体书的，并且在电子支付越来越便利的今天，网上支付更加受人青睐。
* **项目目标**
* 适合各个年龄阶段、各种工作人群的一款随时随地阅读电子书甚至可以自己创作小说的软件
* **项目范围**
  + 用户功能：阅读、购买电子书，进行原创；
  + 管理员功能：上架书籍，与作者沟通；
* **进度**

2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品；

* 9.5前核心团队沟通，确定合作模式和分工；
* 9.10前确定产品定位；
* 9.15前完成界面原型；
* 9.20前确定产品范围；
* 9.25前完成主要技术点研究；
* 9.30前确定下一阶段任务的细化安排；

2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；

2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．1月：产品进入测试阶段（吸引尽可能广泛的用户进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告；
* **签字**