项目章程

* **项目名称**

ShareMate

* **项目经理**

牛薇薇

* **项目背景**

随着互联网以及智能手机的快速发展，越来越多的年轻人愿意在网络虚拟世界的社交平台上分享自己的生活，见到好的风景，遇到好的事情，用到好的东西不仅仅只分享给熟悉的人，同时也希望陌生的人可以因为自己的分享而种草；同时也有一些选择恐惧症在去哪儿玩，吃什么，用什么的这些选择上摇摆不定。

* **项目目标**

建设并运营用户可以进行分享的平台。用户通过该平台可以通过视频，图片或文字分享自己在生活中的一点一滴，也可以在平台看到他人的分享进行评论，发现自己或其他人的生活中的乐趣；同时Share Mate也是用户购买自己心仪商品的购物平台。

* **项目范围**
  + 用户分享：用户可以发布自己的生活笔记，对他人的笔记进行评论和点赞
  + 用户购买：货物查询及浏览、下单、结账、个人中心；
  + 品牌商家支持：入驻、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018.11月：组建核心团队并对产品进行定位，对产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018.12-1月：核心团队进入实现产品功能阶段
  + 2019．1月：产品进入内部测试阶段，寻找bug解决bug，以准备进行项目展示
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划
* **签字**